АДМИНИСТРАЦИЯ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

10.01.2023 № 7

п. Сибирский

**Об утверждении плана мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Сибирского сельсовета на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ, № 641 от 29.07.2013 года «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» администрация Сибирского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Сибирского сельсовета (приложение).

2. Специалисту администрации Сибирского сельсовета Купинского района Новосибирской области (Ягур Л.А.) настоящее постановление:

2.1 опубликовать в периодическом печатном издании администрации Сибирского сельсовета Купинского района Новосибирской области газете «Муниципальные ведомости».

2.2. разместить на официальном сайте администрации Сибирского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сибирского сельсовета

Купинского района Новосибирской области О.С. Алексеева

  Приложение к постановлению

администрации Сибирского сельсовета

от 10.01.2023 № 7

План мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Сибирского сельсовета на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  9. | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и ее устранение  Очистка водопроводных колодцев от мусора, грязи  Замена насосов и автоматики  Проведение санитарной очистки участков около башен  Восстановление ограждения санитарно- защитной зоны артезианской скважины в д.Алексеевка д.Куликовка, п. Сибирский  Ремонт водопроводной трассы водоразборных колонок  Анализ качества питьевой воды  подготовка к зимнему периоду | с 01.01.2023 по 31.12.2023  с 01.01.2023 по 31.12.2023  по мере выхода из строя  весенний период  ( апрель,май)  Июль 2023  По мере потребности  Согласно программе производственного контроля качества воды  Осенний период (август-сентябрь) | Администрация  сельсовета  Администрация  сельсовета  Администрация  сельсовета  Администрация  Сельсовета  Администрация  сельсовета  Администрация  сельсовета  Администрация  сельсовета  Администрация  Сельсовета  Администрация  сельсовета  Администрация  Сельсовета |